## Slide 1: Plan de Trabajo Automatización Daviplata BANCO DAVIVIENDA
03/19/2024
In it for good
Bring everything
Know-how
Master the journey

## Slide 2: Agenda
Agenda
Avance
Observaciones
Cobertura
Avance
Entregas
Entregas
Observaciones

## Slide 3: Automatización Daviplata – General
40%
% Cobertura
Casos Prueba
Casos Funcionales | 7858*
Automatizables | 3186
NO Automatizables | 5514
30%
% Automatización Entregado
Casos Automatización
Automatizables | 3186
Automatizados | 980
Pendientes | 2206
Acerca de | 14 | 100%
Aumento de Topes | 1 | 100%
Bolsillos | 22 | 100%
Cambio de dispositivo | 8 | 100%
Cambio de Numero | 20 | 100%
Certificación | 6 | 50%
Clave correo | 16 | 100%
Comprobante QR | 4 | 100%
E-Card | 34 | 100%
Excepción 4 *1000 | 8 | 100%
Fondos Insuficientes | 80 | 100%
Generar Extractos | 4 | 50%
Login | 38 | 100%
Look and Feel | 24 | 100%
 | 279 | 
* Duplicados: 842
Marketplace | 45 | 100%
Meter Plata | 100 | 100%
Micro Seguro | 52 | 100%
Movimientos | 6 | 100%
Necesito Ayuda | 2 | 100%
Negocio | 57 | 100%
Notificaciones | 4 | 100%
Olvido de Clave | 45 | 100%
Otros Bancos | 40 | 100%
Pagar | 30 | 100%
Pasar Plata | 55 | 100%
Pasar Plata Cuenta | 82 | 100%
Pasar Plata en Línea | 22 | 100%
Preguntas Frecuentes | 37 | 100%
 | 577 | 
Módulos Automatizados
FUNCIONALIDAD
Casos
%Avance
Módulos Automatizados
FUNCIONALIDAD
Casos
%Avance
PSE Avanza | 18 | 100%
QRP2M | 8 | 100%
Registro | 8 | 100%
Registro Mayores (384) | 32 | 8%
Sacar Plata | 7 | 100%
Saldo | 8 | 100%
Soat Carro | 2 | 100%
Transfiya (100) | 25 | 25%
Recarga prepago | 16 | 100%
 | 124 | 
Módulos Automatizados
FUNCIONALIDAD
Casos
%Avance
Agenda
Avance
Observaciones
Entregas
Notes: Universo: 8236
Duplicados: 610

## Slide 4: Automatización Daviplata - Automatizados - Android
Casos Prueba
Casos Funcionales | 3929*
Automatizables | 1600
NO Automatizables | 2750
Casos Automatización
Automatizables | 1600
Automatizados | 508
Pendientes | 1092
Acerca de | 7 | 100%
Aumento de Topes | 1 | 100%
Bolsillos | 11 | 100%
Cambio de dispositivo | 4 | 100%
Cambio de Numero | 11 | 100%
Certificación | 6 | 100%
Clave correo | 8 | 100%
Comprobante QR | 2 | 100%
E-Card | 17 | 100%
Excepción 4 *1000 | 4 | 100%
Fondos Insuficientes | 39 | 100%
Generar Extractos | 4 | 100%
Login | 19 | 100%
Look and Feel | 12 | 100%
 | 145 | 
* Duplicados: 421
Marketplace | 22 | 100%
Meter Plata | 61 | 100%
Micro Seguro | 26 | 100%
Movimientos | 3 | 100%
Necesito Ayuda | 1 | 100%
Negocio | 32 | 100%
Notificaciones | 2 | 100%
Olvido de Clave | 23 | 100%
Otros Bancos | 20 | 100%
Pagar | 15 | 100%
Pasar Plata | 28 | 100%
Pasar Plata Cuenta | 41 | 100%
Pasar Plata en Línea | 11 | 100%
Preguntas Frecuentes | 19 | 100%
 | 304 | 
Módulos Automatizados
FUNCIONALIDAD
Casos
%Avance
Módulos Automatizados
FUNCIONALIDAD
Casos
%Avance
PSE Avanza | 9 | 100%
QRP2M | 5 | 100%
Registro | 4 | 100%
Registro Mayores (195) | 19 | 9,7%
Sacar Plata | 4 | 100%
Saldo | 4 | 100%
Soat Carro | 1 | 100%
Transfiya (50) | 13 | 26%
 | 59 | 
Módulos Automatizados
FUNCIONALIDAD
Casos
%Avance
Agenda
Avance
Observaciones
Entregas
Notes: Universo: 8236
Duplicados: 610

## Slide 5: Automatización Daviplata – Automatizados - iOS
Casos Prueba
Casos Funcionales | 3777*
Automatizables | 1586
NO Automatizables | 2764
Casos Automatización
Automatizables | 1586
Automatizados | 472
Pendientes | 1114
Acerca de | 7 | 100%
Aumento de Topes | 0 | 0%
Bolsillos | 11 | 100%
Cambio de dispositivo | 4 | 100%
Cambio de Numero | 9 | 100%
Certificación | 0 | 0%
Clave correo | 8 | 100%
Comprobante QR | 2 | 100%
E-Card | 17 | 100%
Excepción 4 *1000 | 4 | 100%
Fondos Insuficientes | 41 | 100%
Generar Extractos | 0 | 0%
Login | 19 | 100%
Look and Feel | 12 | 100%
 | 134 | 
* Duplicados: 421
Marketplace | 23 | 100%
Meter Plata | 39 | 100%
Micro Seguro | 26 | 100%
Movimientos | 3 | 100%
Necesito Ayuda | 1 | 100%
Negocio | 25 | 100%
Notificaciones | 2 | 100%
Olvido de Clave | 22 | 100%
Otros Bancos | 20 | 100%
Pagar | 15 | 100%
Pasar Plata | 27 | 100%
Pasar Plata Cuenta | 41 | 100%
Pasar Plata en Línea | 11 | 100%
Preguntas Frecuentes | 18 | 100%
 | 273 | 
Módulos Automatizados
FUNCIONALIDAD
Casos
%Avance
Módulos Automatizados
FUNCIONALIDAD
Casos
%Avance
PSE Avanza | 9 | 100%
QRP2M | 3 | 100%
Recarga Prepago | 16 | 100%
Registro | 4 | 100%
Registro Mayores (189) | 13 | 6%
Sacar Plata | 3 | 100%
Saldo | 4 | 100%
Soat Carro | 1 | 100%
Transfiya (50) | 12 | 24%
 | 65 | 
Módulos Automatizados
FUNCIONALIDAD
Casos
%Avance
Agenda
Avance
Observaciones
Entregas
Notes: Universo: 8236
Duplicados: 610

## Slide 6: Automatización Daviplata – No Automatizables - Android
Casos Prueba No Automatizables
NO Automatizables | 2750
Aumento de Topes | 2
Bolsillo | 8
Cambio de Numero | 5
Casita | 15
Clave y correo | 1
Comprobante QR | 23
Cuanto Debo | 6
Ecard | 10
Fondo insuficientes | 13
HOLD | 4
Login | 2
Marketplace | 10
Meter Plata | 121
Micro Seguro | 33
Nanocredito | 150
Negocio | 1
Olvido de Clave | 4
Otros Bancos | 6
Pagar | 4
 | 418
Módulos Casos No Automatizables
FUNCIONALIDAD
Casos
Agenda
Avance
Observaciones
Entregas
Pasar Plata | 23
Pasar Plata Cuenta | 37
Pasar Plata En Linea | 4
Preguntas frecuentes | 73
Pse avanza | 135
QR | 37
QRP2M | 40
Recarga Prepago | 35
Registros mayors | 334
Registros menores | 36
Soat Carro | 7
Transfiya | 65
ADS | 178
Comprobante QR | 1
Autenticacion olvido de clave | 1
Biometria cambio de clave light | 12
Biometría Cambio de dispositivo_Cliente en lista de excepciones | 6
Biometría Cambio de dispositivo_Tabla de Biometria y saldos | 4
Biometria cambio de dispostivo completa | 22
 | 1050
Módulos Casos No Automatizables
FUNCIONALIDAD
Casos
Biometria cambio de dispostivo light | 22
Riesgo_biometria cambio de dispostivo autentificacion | 8
Riesgo_biometria cambio de dispostivo completa | 1
Riesgo_biometria cambio de dispostivo light | 9
Biometrias mayores cedula tradicional | 26
Riesgo_biometrias mayores cedula tradicional | 48
Biometrias menores tajreta de identidad | 18
Riesgo_biometrias menores tarjeta de identidad | 7
Biometria ads | 11
Riesgo_biometria Ads | 23
Biometria nanocredito | 49
Rescate olimpia | 2
 | 224
Módulos Casos No Automatizables
FUNCIONALIDAD
Casos
Nueva Cedula | 97
Riesgo_nueva Cedula | 4
Geolocalizacion | 7
Modo falla | 14
Sim en el app | 124
Bitacoras 5.37 | 107
Apagado e-card menores | 10
Sdk atribucion | 104
Widget de (IOS) | 5
Barra saldo disponible (iOS- Android) | 8
Pasar plata (IOS) | 1
Toque y pase plata (Android) | 20
Ajuste popup menores | 6
Clave Login (Android) | 3
Capacidades Dispositivo Biometría | 15
 | 525
Módulos Casos No Automatizables
FUNCIONALIDAD
Casos
Notes: Universo: 8236
Duplicados: 610

## Slide 7: Automatización Daviplata – No Automatizables - Android
Casos Prueba No Automatizables
NO Automatizables | 2750
Agenda
Avance
Observaciones
Entregas
Laura voz | 119
Rediseño home | 231
Laura chat | 68
Biometria cambio de dispostivo autentificacion | 18
Biometria topes | 13
Webchekout | 83
Validación correo Electrónico | 1
 | 533
Módulos Casos No Automatizables
FUNCIONALIDAD
Casos
Notes: Universo: 8236
Duplicados: 610

## Slide 8: Automatización Daviplata – No Automatizables - iOS
Casos Prueba No Automatizables
NO Automatizables | 2764
Aumento de Topes | 3
Bolsillo | 8
Cambio de Numero | 7
Casita | 15
Clave y correo | 1
Comprobante QR | 23
Cuanto Debo | 6
Ecard | 10
Fondo insuficientes | 11
HOLD | 4
Login | 2
Marketplace | 9
Meter Plata | 143
Micro Seguro | 33
Nanocredito | 150
Negocio | 1
Olvido de Clave | 4
Otros Bancos | 6
Pagar | 4
 | 440
Módulos Casos No Automatizables
FUNCIONALIDAD
Casos
Agenda
Avance
Observaciones
Entregas
Pasar Plata | 24
Pasar Plata Cuenta | 37
Pasar Plata En Linea | 4
Preguntas frecuentes | 74
Pse avanza | 134
QR | 37
QRP2M | 40
Recarga Prepago | 19
Registros mayores | 340
Registros menores | 36
Soat Carro | 7
Transfiya | 65
ADS | 178
Comprobante QR | 1
Autenticacion olvido de clave | 1
Biometria cambio de clave light | 12
Biometría Cambio de dispositivo_Cliente en lista de excepciones | 6
Biometría Cambio de dispositivo_Tabla de Biometria y saldos | 4
Biometria cambio de dispostivo completa | 22
 | 1041
Módulos Casos No Automatizables
FUNCIONALIDAD
Casos
Biometria cambio de dispostivo light | 22
Riesgo_biometria cambio de dispostivo autentificacion | 8
Riesgo_biometria cambio de dispostivo completa | 1
Riesgo_biometria cambio de dispostivo light | 9
Biometrias mayores cedula tradicional | 26
Riesgo_biometrias mayores cedula tradicional | 48
Biometrias menores tajreta de identidad | 18
Riesgo_biometrias menores tarjeta de identidad | 7
Biometria ads | 11
Riesgo_biometria Ads | 23
Biometria nanocredito | 49
Rescate olimpia | 2
 | 224
Módulos Casos No Automatizables
FUNCIONALIDAD
Casos
Nueva Cedula | 97
Riesgo_nueva Cedula | 4
Geolocalizacion | 7
Modo falla | 14
Sim en el app | 124
Bitacoras 5.37 | 107
Apagado e-card menores | 10
Sdk atribucion | 104
Widget de (IOS) | 5
Barra saldo disponible (iOS- Android) | 8
Pasar plata (IOS) | 1
Toque y pase plata (Android) | 20
Ajuste popup menores | 6
Clave Login (Android) | 3
Capacidades Dispositivo Biometría | 15
Sacar plata | 1
 | 526
Módulos Casos No Automatizables
FUNCIONALIDAD
Casos
Notes: Universo: 8236
Duplicados: 610

## Slide 9: Automatización Daviplata – No Automatizables - iOS
Casos Prueba No Automatizables
NO Automatizables | 2764
Agenda
Avance
Observaciones
Entregas
Laura voz | 119
Rediseño home | 231
Laura chat | 68
Biometria cambio de dispostivo autentificacion | 18
Biometria topes | 13
Webchekout | 83
Validación correo Electrónico | 1
 | 533
Módulos Casos No Automatizables
FUNCIONALIDAD
Casos
Notes: Universo: 8236
Duplicados: 610

## Slide 10: Automatización Daviplata – Plan de Trabajo - Android
Fecha Entrega
%Avance
Agenda
Avance
Observaciones
Entregas

## Slide 11: Automatización Daviplata – Plan de Trabajo - iOS
Fecha Entrega
%Avance
Agenda
Avance
Observaciones
Entregas

## Slide 12: Automatización Daviplata – Plan de Trabajo - General
Fecha Entrega
%Avance
Agenda
Avance
Observaciones
Entregas

## Slide 13: Observaciones
Temas a contemplar para la automatización en curso
1 | Es necesario obtener la autorización del lider de Daviplata, antes de iniciar el proceso de automatización de los casos de prueba evidenciados en la presentación, ya que esto modificaria el tiempo de estimación.
2 | Los diseños para desarrollo en el Sistema operativo iOS estarán limitados por el hadware disponible, ya que se priorizan las ejecuciones debido a la disponibilidad de solo una macbook.
3 | No se contemplan problemas de ambiente
4 | Se requiere ambiente disponible para Automatización
5 | No se contemplan mantenimientos por cambio de versión que impliquen cambios importantes (superiores a 1 día) en el desarrollo actual de la automatización
6 | Los escalamientos a nivel del área de desarrollo de la solución se realizaran a través de profesionales y/o coordinadores responsables del área
7 | La estimación se tiene para 1 sola persona asignada a los desarrollos
8 | Los seguimientos se harán cada 15 días
9 | Las entregas se realizarán mensuales para mostrar los avances logrados
10 | En caso de persona adicional para desarrollo de scripts se requiere máquina MAC
Agenda
Avance
Observaciones
Entregas